| 리스크 가이드: 일방적 해지권 | HIGH RISK |
| --- | --- |
| Risk Type: 일방적_해지권 ¦ Source: 민법 제543조, 제544조, 제546조 |  |

| 리스크 유형 (risk_type) | 일방적_해지권 |
| --- | --- |
| 기본 리스크 등급 | HIGH |
| 태그 | 계약해지, 해지권, 일방해지, 위약금, 계약종료 |
| 근거 법령 | 민법 제543조, 제544조, 제546조 |
| 최종 업데이트 | 2025-01-01 |

① 리스크 정의

발주자가 정당한 사유 없이 언제든지 계약을 해지할 수 있으며, 동시에 위약금 조항이 없거나 미미한 수준으로 규정된 경우. 이미 투입된 인력·자원의 회수 불가, 매출 예측 불가 등 심각한 경영 위험을 초래한다.

② 판단 기준

| 번호 | 판단 기준 |
| --- | --- |
| 1 | "사유를 불문하고", "언제든지 해지" 등의 무조건부 해지권 부여 |
| 2 | 해지 사유가 매우 광범위하고 모호한 경우 (예: "발주자의 판단") |
| 3 | 해지 시 위약금 조항이 없거나 계약금액의 1% 미만의 낮은 수준 |
| 4 | 선금이나 기성금 반환 조항이 없음 |
| 5 | 해지 통보 후 즉시 해지 (사전 통보 기간 없음) |

③ 법적 근거

| 법령 | 조문 제목 | 내용 요약 |
| --- | --- | --- |
| 민법 제543조 | 약정해제권 | 당사자가 계약에서 정한 사유가 생기면 통지로 해제할 수 있으나, 합의된 조건에 한정됨 |
| 민법 제544조 | 채무자의 이행지체 | 채무자 이행지체 시 채권자는 적절한 기간을 정해 최고 후 해제 가능; 무조건부 해지는 불가 |
| 민법 제546조 | 이행불능 | 채무자가 이행할 수 없게 된 경우로서 객관적 사유가 필요 |
| 상법 제108조 | 도급인의 해제권 | 도급인이 공사를 중지·중단할 수 있으나, 도급인의 과실 없는 범위 내에서만 해제 가능 |

④ 계약서 탐지 키워드

| >> 사유를 불문하고 | >> 언제든지 해지 가능 |
| --- | --- |
| >> 발주자의 일방적 해지권 | >> 위약금 없음 |
| >> 즉시 해지 통보 | >> 기성금 정산 없이 |

⑤ 메가존 표준 조항 (참고)

MegaZone Digital 표준 조항

을이 계약의 의무를 현저하게 위반하고 이행 불능의 사유가 발생한 경우, 갑은 30일 사전 서면 통보를 통해 계약을 해지할 수 있다. 을의 책임 없는 사유로 해지된 경우, 갑은 기성금 전액과 중단 위약금으로 계약금액의 5% 이상을 보장한다.

⑥ 협상 권고

| 순번 | 협상 권고 사항 |
| --- | --- |
| 1 | 해지 사유 명시화: "채무 불이행", "중대한 계약 위반" 등 구체적 사유만 해지 대상으로 제한 |
| 2 | 사전 통보 기간 확보: 최소 30일 이상의 서면 통보 기간 명시 |
| 3 | 위약금 조항 추가: 해지 시 계약금액의 5~10% 이상 위약금 의무화 |
| 4 | 기성금 정산 명시: 해지 시점까지 완성된 작업에 대한 기성금 전액 지급 조항 필수 |
| 5 | 해지 사유 입증 책임: 발주자가 해지 사유 성립을 입증할 책임 부여 |