| 리스크 가이드: 과도한 페널티 | MEDIUM RISK |
| --- | --- |
| Risk Type: 과도한_페널티 ¦ Source: 민법 제398조, 상법 제58조 |  |

| 리스크 유형 (risk_type) | 과도한_페널티 |
| --- | --- |
| 기본 리스크 등급 | MEDIUM |
| 태그 | 위약금, 지체상금, 페널티, 지연배상 |
| 근거 법령 | 민법 제398조, 상법 제58조 |
| 최종 업데이트 | 2025-01-01 |

① 리스크 정의

납기 지연 시 지체상금을 매일 누적으로 지급하도록 규정하되, 그 비율이 업계 표준(1일 0.1%)을 초과하는 경우. 실제 손해와 무관하게 과도한 채무를 부담시켜 계약 이행을 곤란하게 만들 수 있다.

② 판단 기준

| 번호 | 판단 기준 |
| --- | --- |
| 1 | 지체상금이 계약금액 기준 1일 0.15% 이상 (업계 기준 0.1% 초과) |
| 2 | 누적 지체상금의 상한선이 명시되지 않은 경우 |
| 3 | 지체상금이 계약금액의 20% 이상 누적될 수 있는 구조 |
| 4 | 계약금액이 명시되지 않아 지체상금 계산 기준이 불명확 |

③ 법적 근거

| 법령 | 조문 제목 | 내용 요약 |
| --- | --- | --- |
| 민법 제398조 | 손해배상액의 예정 | 당사자가 미리 손해배상액을 정할 수 있으나, 그 액이 실제 손해에 비하여 현저히 불합리하면 법원이 감액할 수 있음 |
| 민법 제398조(2) | 과도한 손해배상액 | 손해배상액의 예정이 현저하게 과다하거나 과소하면 법원은 현저히 부당한 부분을 감액 가능 |
| 상법 제58조 | 도급의 이행지체 | 도급금을 기한 내 지급하지 않으면 이자를 부담하나, 지체상금은 실제 손해 범위 내에서만 인정 |
| 대법원 2007다42881 | 지체상금 감액 판례 | 지체상금이 실제 손해의 범위를 현저히 초과할 경우 공서양속 위반으로 감액 가능 판시 |

④ 계약서 탐지 키워드

| >> 지연 1일당 0.5% | >> 지체상금 상한 없음 |
| --- | --- |
| >> 누적 제한 없음 | >> 지연손해금 |
| >> 일일 위약벌 | >> 완공 지연 손해금 |

⑤ 메가존 표준 조항 (참고)

MegaZone Digital 표준 조항

을이 계약에서 정한 기한 내 의무를 이행하지 못하는 경우, 지체상금으로서 계약금액의 1일 0.1%를 을이 부담한다. 단, 지체상금의 합계는 계약금액의 10%를 초과하지 않으며, 불가항력으로 인한 지연은 제외된다.

⑥ 협상 권고

| 순번 | 협상 권고 사항 |
| --- | --- |
| 1 | 지체상금률 현실화: 지체상금을 1일 0.1% 이하로 제한 (업계 표준 기준) |
| 2 | 상한선 명시: 지체상금 총액이 계약금액의 10%를 초과하지 않도록 명시 |
| 3 | 불가항력 조항: 천재지변·공급업체 부도·법적 규제 등 을의 책임 외 사유 제외 |
| 4 | 유예 기간 설정: 단순 1~2일 지연은 면제하고, 5일 이상 지연부터 적용 |
| 5 | 손해 입증 요구: 발주자가 지연으로 인한 실제 손해를 입증할 책임 부여 |